תוכנית עבודה – פרוייקט במערכות הגנה ברשת

מתן אלקיים 208013698 אריאל ג'ייסון 318167855

פרויקט  PhishGuard- תוסף דפדפן למניעת פישינג עם מצב אימון

- מסמך אפיון (תיחום המערכת, תיאור התרחישים):

  - הפרויקט: פיתוח תוסף דפדפן מקיף להגנה מפני התקפות פישינג, המשלב זיהוי אתרי פישינג בזמן אמת עם סימולציות פישינג מבוקרות למטרות אימון והעלאת מודעות.

  - תיחום המערכת:

    - פיתוח תוסף לדפדפן כרום המבצע ניתוח אתרים בזמן אמת.

    - ב. פיתוח מנוע ניתוח כתובות URL ותוכן לזיהוי סממני פישינג.

    - ג. בניית מודול סימולציה ליצירת תרחישי פישינג בטוחים לאימון.

    - ד. פיתוח מערכת אנליטיקה למעקב אחר התקדמות המשתמש וזיהוי נקודות תורפה.

    - ה. יצירת מרכז למידה עם תכנים חינוכיים בנושא טכניקות פישינג שונות.

  - תיאור התרחישים:

- תרחיש בסיסי: המשתמש גולש לאתר, התוסף מנתח את האתר בזמן אמת ומספק התראה אם האתר חשוד כאתר פישינג.

- תרחיש אימון: התוסף יוצר סימולציה של התקפת פישינג בטוחה, מנטר את תגובת המשתמש, ומספק משוב מיידי.

- תרחיש למידה: המשתמש מקבל תכנים חינוכיים מותאמים אישית על בסיס נקודות התורפה שזוהו.

- תרחיש ניתוח: משתמש מקבל סטטיסטיקות ותובנות לגבי ביצועיו והתקדמותו בזיהוי איומי פישינג.

- מטרה/יעדים

מטרה ראשית: פיתוח תוסף דפדפן שמגן על משתמשים מפני התקפות פישינג ובמקביל מאמן אותם לזהות ולהימנע מאיומים כאלה.

תת-מטרות:

- זיהוי וחסימה של אתרי פישינג בזמן אמת

- יצירת סימולציות פישינג בטוחות לאימון המשתמשים

- העלאת המודעות לטכניקות פישינג נפוצות

- מעקב אחר התקדמות המשתמש וזיהוי נקודות תורפה

מטרה חינוכית: למידה מעמיקה של טכניקות אבטחת מידע, פיתוח תוכנה לדפדפן, וטכניקות מתקדמות לזיהוי פישינג.

- אבני דרך ולוח זמנים

אבני דרך:

א. שבועות 1-2: מחקר ותכנון

- חקר טכניקות קיימות למניעת פישינג

- תכנון ארכיטקטורת התוסף

- עיצוב ממשק משתמש

- תכנון תרחישי סימולציה

ב. שבועות 3-4: יישום זיהוי בסיסי

- פיתוח מנוע ניתוח כתובות URL

- יישום ממשק משתמש בסיסי

- בדיקה מול אתרי פישינג ידועים

ג. שבועות 5-6: פיתוח מודול סימולציה ופיתוח פיצרי החינוך

- בניית מחולל סימולציה

- יישום תרחישי פישינג בטוחים

- הוספת מנגנוני זיהוי ומשוב

ד.

ה. שבועות 9-10: בדיקות ושיפורים

- בדיקות משתמשים

- תיקון באגים

- אופטימיזציה לביצועים

- אתגרים וקשיים

א. יצירת סימולציות פישינג מציאותיות אך בטוחות
ב. איזון בין דיוק הזיהוי לביצועי המערכת
ג. הימנעות מהתראות שווא (false positives) בזיהוי פישינג
ד. שמירה על פרטיות המשתמש בעת מעקב אחר התנהגות
ה. פיתוח אלגוריתמים יעילים לזיהוי דפוסי פישינג מתקדמים
ו. ניהול גרסאות קוד ועבודת צוות

5. חוזקות

א. ידע וניסיון קודם בפיתוח תוכנה
ב. יכולת למידה מהירה של טכנולוגיות חדשות
ג. היכרות עם תחום אבטחת המידע
ד. תשוקה לנושא הגנת סייבר
ה. יכולת עבודה בצוות

6. טכניקות מימוש

לזיהוי פישינג:

- התאמת תבניות URL מול דומיינים ידועים

- ניתוח דמיון חזותי (השוואה עם אתרים לגיטימיים)

- אימות תעודות SSL/TLS

- בדיקת גיל דומיין

- ניתוח תוכן לאיתור אלמנטים חשודים (טפסי התחברות, שימוש לרעה במותגים)

למודול האימון:

- יצירת סימולציות פישינג מבוקרות המחקות טקטיקות נפוצות

- פריסת סימולציות במרווחי זמן אקראיים

- מעקב אחר תגובות המשתמש לטכניקות פישינג שונות

- מתן משוב מיידי כאשר משתמשים נופלים קורבן לסימולציה

לחינוך ואנליטיקה:

- משאבי חינוך מותאמים אישית בהתבסס על נקודות תורפה של המשתמש

- לוח מחוונים למעקב אחר התקדמות

- דיווח על נקודות תורפה נפוצות

7. מדדי הצלחה

- שיעור זיהוי גבוה של אתרי פישינג ידועים

- שיפור ביכולת המשתמש לזהות ניסיונות פישינג

- הפחתה בהצלחת התקפות סימולציה לאורך זמן

- מעורבות המשתמש עם תכנים חינוכיים